Załącznik nr 4 do zaproszenia

Opis przedmiotu zamówienia

Zakres Zadań Doradcy (lub koordynatora Projektu) w Projekcie IT w Szpitalu

- Zadania Doradcy

Doradca realizować będzie poniższy zakres:

Doradztwo organizacyjne

- planowanie i koordynowanie wszystkich działań Beneficjenta Projektu celem zapewnienia realizacji Projektu w założonym terminie przy zachowaniu wysokiej jakości wykonywanych prac,

- przygotowywanie wszelkich dokumentów związanych z realizacją Projektu i dotyczących Projektu, wymaganych przez Instytucję Zarządzającą w formie i terminie obowiązującym Beneficjenta,

- przygotowywanie i aktualizacja załączników, aneksów (jeśli wystąpi taka potrzeba) do umowy o dofinansowanie Projektu w terminie obowiązującym Beneficjenta,

- bieżące pisemne lub elektroniczne informowanie Zamawiającego o przebiegu realizacji Projektu, ze wskazywaniem ewentualnych zagrożeń i ich przyczyn dla dotrzymania terminów określonych w umowach zawartych w ramach Projektu oraz wskazujących sugestie rozwiązania takich problemów, a także inicjowanie wprowadzania zmian do treści umów z wykonawcami zadań Projektu,

- nadzór i kontrola przebiegu realizacji zadań Projektu w zakresie zgodności z obowiązującym Harmonogramem. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności, obowiązkiem Doradcy jest podejmowanie z dostatecznym wyprzedzeniem, skutecznych decyzji przywracających zgodność realizacji z Harmonogramem oraz zapobieganie w dalszej realizacji takim sytuacjom,

- składanie Zamawiającemu comiesięcznych sprawozdań z wykonania czynności i obowiązków w nadzorze nad realizacją robót i ich finansowania zgodnie z harmonogramem,

- przygotowywanie wniosków o dokonanie zmiany w Projekcie, w sytuacji gdyby taka potrzeba nastąpiła, w terminach i na zasadach obowiązujących Beneficjenta,

- uczestniczenie okresowych naradach koordynacyjnych związanych z Projektem oraz udział w doraźnych naradach i/lub spotkaniach organizowanych przez Beneficjenta wg bieżących potrzeb,

- weryfikację kompletności, rzetelności i prawidłowości dokumentacji składanych przez wykonawców w ramach procedur odbiorów zadań Projektu,

- prowadzenie bieżącej korespondencji z wykonawcami zadań Projektu i udzielanie im niezbędnych wyjaśnień, porad, zaleceń lub poleceń; w imieniu Zamawiającego,

- nadzór nad realizacją przez Beneficjenta Projektu obowiązków informacyjno – promocyjnych zgodnie z obowiązującymi wytycznymi w tym zakresie,

- monitorowanie i pomiar wartości wskaźników w okresie  trwania niniejszej umowy,

- przedstawianie na żądanie IZ lub innych podmiotów upoważnionych przez IZ wszelkich dokumentów, informacji i wyjaśnień związanych z realizacją Projektu w wyznaczonym przez nich terminie,

- uczestnictwo w kontrolach Projektu w trakcie trwania niniejszej umowy,

- prowadzenie dokumentacji dotyczącej spraw administracyjnych wynikających z realizacji Projektu dla zakresu zadań Doradcy,

- koordynacja z Zamawiającym oraz wykonawcami zadań Projektu, aktualizacja Harmonogramu realizacji Projektu jeżeli zaistnieje taka konieczność,

- nadzór nad Wykonawcami pod kątem prawidłowości wykonywanych prac i zgodnością z Opisem Przedmiotu Zamówienia,

- rekomendowanie Zamawiającemu najlepszych rozwiązań dotyczących Projektu,

- prowadzenie dokumentacji zarządczej projektu zgodnie z zastosowaną przez Wykonawcę metodyką zarządzania,

- uzyskanie akceptacji Zamawiającego we wszystkich istotnych momentach realizacji Projektu, dla jego sprawnego, oszczędnego i ekonomicznego, zgodnego z założeniami Projektu i przepisami prawa oraz terminowego wykonania Projektu,

- przygotowanie innych bieżących dokumentów związanych z obsługą Projektu,

- inne obowiązki wynikające dla Zamawiającego z przepisów prawa lub postanowień umów związanych z wykonaniem zadań Projektu,

Doradztwo techniczne

- udział w przygotowaniu szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia dla każdego z postępowań przetargowych,

- przegląd stanu obecnego systemów części białej oraz szarej a także infrastruktury IT,

- określenie zakresu wymiany obecnych systemów IT oraz uzupełnienia infrastruktury z uwzględnieniem zakresu planowanego w InPlaMed II,

- określenie zakresu dla najbliższego Etapu - HIS, PACS, ERP, migracja danych, szkolenia + niezbędna infrastruktura,

- oszacowanie kosztów najbliższego Etapu,

- opracowanie Opisu Przedmiotu Zamówienia,

- udział w opracowaniu dokumentacji przetargowej dla najbliższego Etapu – SWZ, warunki udziału, kryteria oceny ofert, projekt umowy

- udział w odbiorach częściowych i końcowych oraz rozruchów technologicznych prac Wykonawców,

- udział w testach częściowych i końcowych odbiorowych,

- sugerowanie, opiniowanie zasadności i/lub konieczności wykonania elementów zamiennych/dodatkowych dotyczących zadań Projektu,

- przekazanie Zamawiającemu kompletu wszystkich prawem wymaganych dokumentów, zdatnych do natychmiastowego rozpoczęcia użytkowania wykonanych zadań Projektu,

Doradztwo prawne

- wsparcie w obsłudze prawnej w zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji Projektu zgodnie z:

- obowiązującymi w tym zakresie przepisami ze szczególnym uwzględnieniem Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.

- zasadami określonymi dla projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa …,

- umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami robót instalacyjnych/dostaw wyposażenia i innych,

- wsparcie w zamówieniach publicznych na realizację zadań Projektu, zgodnie z zasadami ustawy z dnia  24.01.2004 r.  Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.) oraz według zasad Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie udzielania zamówień w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa …, dla których nie ma zastosowania ustawa z dnia 24.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, zasad i wytycznych w zakresie udzielania zamówień IZ, w tym: pozyskanie wspólnie z Zamawiającym wykonawców zadań Projektu, tj.: dostawców sprzętu, oprogramowania i usług i innych wykonawców, a w szczególności:

- przedstawianie rekomendacji dotyczącej organizacji realizacji zamówień publicznych,

- opracowanie harmonogramu zamówień publicznych dla Projektu, w układzie zgodnym z Harmonogramem Projektu i zasadami ustawy Prawo zamówień publicznych,

- wsparcie w oszacowaniu wartości zamówienia zgodnie z PZP dla każdego z zamówień publicznych,

- przygotowanie propozycji kryteriów wyboru i warunków udziału w postepowaniach przetargowych dla Wykonawców,

- przygotowanie opisów przedmiotów zamówienia dla poszczególnych postępowań przetargowych,

- wsparcie w przygotowaniu i uzgodnień ogłoszeń o przetargach i specyfikacji istotnych warunków zamówień łącznie z projektami stosownych umów i załączników,

- wsparcie Zamawiającego w przygotowaniu odpowiedzi na pytania wykonawców składanych na etapie postępowań przetargowych,

- niezwłoczne przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu w formie pisemnej i elektronicznej propozycji odpowiedzi na odwołania złożone przez wykonawców oraz udział w postępowaniach odwoławczych przez nich wniesionych,

- udział w pracach komisji przetargowych w charakterze członka i/lub eksperta bądź biegłego,

- doradztwo w prowadzeniu dokumentacji postępowania przetargowego,

- analiza ofert przetargowych pod kątem formalno-prawnym, merytorycznym i rachunkowym,

- przedstawienie Zamawiającemu do akceptacji propozycji: wezwań do uzupełniania dokumentów, wykluczeń wykonawców, odrzucenia ofert oraz wyboru najkorzystniejszych ofert,

- wsparcie w przygotowaniu tekstu oraz skoordynowanie zawarcia przez Zamawiającego umów z wyłonionymi wykonawcami wraz z zabezpieczeniem należytego wykonania umów,

- wsparcie Zamawiającego w procesach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą, udział w rozprawach w granicach udzielonych pełnomocnictw,

- miejscem posiedzenia komisji przetargowych będzie siedziba Beneficjenta projektu,

- czynności doradcze w przeprowadzeniu postępowań przetargowych będą świadczone bez zbędnej zwłoki w terminach umożliwiających Zmawiającemu zachowanie terminów przewidzianych ustawą Prawo zamówień publicznych, z zapewnieniem Zamawiającemu co najmniej jednego dnia roboczego do dokonania czynności;

- dochodzenie w imieniu Zamawiającego i wyegzekwowanie roszczeń z tytułu wsparcia Zamawiającego przed organami administracji i przed sądami, w sprawach wynikających z realizacji Projektu, w granicach udzielonych pełnomocnictw,

- niewykonania lub nienależytego wykonania zadań Projektu i niedopuszczenie do ich przedawnienia oraz reprezentowanie Zamawiającego w ewentualnych sporach, celem obrony interesów Zamawiającego;

Doradztwo finansowe

- kontrola kosztów we wszystkich fazach realizacji inwestycji,

- sprawdzanie dokumentów rozliczeniowych od wykonawców zadań Projektu pod względem merytorycznym i rachunkowym oraz dokonywanie bieżącej analizy kosztów Projektu,

- przygotowywanie dokumentów i informowanie IZ o konieczności przesunięcia środków pomiędzy kategoriami wydatków kwalifikowalnych,

- wsparcie w przygotowanie dokumentów oraz dowodów księgowych (zgodnie z obowiązującymi przepisami), będących podstawą wprowadzenia do ewidencji księgowej efektów zrealizowanej inwestycji w postaci środków trwałych;

- przekazanie informacji Instytucji Zarządzającej o statusie Beneficjenta jako płatników podatku VAT oraz o kwalifikowalności podatku VAT w Projekcie,

- zgłaszanie zasadności naliczenia kar umownych wykonawcom zadań Projektu i ich wysokości,

- weryfikacja, czy podmioty biorące udział w realizacji przedsięwzięcia posiadają status Podwykonawców oraz sprawdzanie prawidłowości rozliczeń głównych wykonawców z tymi podmiotami,

- wsparcie w opracowywanie wniosków o płatności zaliczkowe i płatności pośrednie wraz z wymaganymi załącznikami w formie i terminie wymaganym przez IZ,

- wsparcie w opracowywaniu wniosku o płatność końcową wraz z wymaganymi załącznikami w formie i terminie wymaganym przez IZ,

- doradztwo w prowadzeniu ewidencji nakładów ponoszonych w ramach Projektu oraz doradztwo w sporządzeniu  końcowego rozliczenia finansowego Projektu,

- wsparcie Zamawiającego w czynnościach związanych z realizacją Projektu w pracy z systemem sprawozdawczym …w granicach udzielonych uprawnień,

- Pozostałe uwarunkowania realizacji usług Doradcy

- Doradca jest zobowiązany do przygotowywania i systematycznego prowadzenia dokumentów zarządczych zgodnie z zaproponowaną i uzgodnioną z Zamawiającym metodyką.

- W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy Doradca  jest zobowiązany do udostępnienia, skopiowania lub wydania Zamawiającemu oraz organom kontrolnym wszelkich będących w jego posiadaniu dokumentów związanych z realizacją Umowy oraz do udzielenia wszelkich wyjaśnień na ich zapytania odnośnie tych dokumentów oraz do poddania się kontroli wszystkim organom upoważnionym do kontroli projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

- Doradca oświadcza, ze posiada potencjał, niezbędną wiedzę oraz doświadczenie do wywiązania się z Umowy oraz dysponuje osobami kompetentnymi do jej wykonania.

- Spotkania z udziałem Doradcy będą świadczone według wskazania Zamawiającego: w siedzibie Beneficjenta lub innym miejscu które w ocenie Zamawiającego będzie najbardziej odpowiednie ze względu na charakter usługi.

- W przypadku, gdy świadczenie konkretnej usługi wymagać będzie posiadania pełnomocnictwa do działania w imieniu Zamawiającego, Zamawiający może udzielić przedstawicielowi Doradcy odpowiedniego pełnomocnictwa.

- W przypadku, gdy którykolwiek z wykonawców zadań Projektu lub Zamawiający odstąpi od umowy na wykonanie zadań Projektu, Doradca zobowiązany jest do:

- przeprowadzenia przy udziale wykonawcy i Zamawiającego inwentaryzacji przerwanego zadania w zakresie elementów zakończonych i elementów w toku,

- potwierdzenia faktycznie wykonanych prac oraz rozliczenia przerwanego zadania,

- przeprowadzenia przy udziale wykonawcy i Zamawiającego czynności odbiorowych przerwanego zadania w zakresie elementów zakończonych i elementów w toku oraz przekazania Zamawiającemu protokołów odbioru oraz pozostałych dokumentów odbiorowych,

- przejęcia od wykonawcy dokumentacji Projektu i dokumentacji powykonawczej i po sprawdzeniu przekazanie jej Zamawiającemu,

- podjęcia działań niezbędnych do zakończenia zadania Projektu, w tym wyłonienia kolejnego wykonawcy przerwanych prac, zgodnie z warunkami niniejszej umowy i przepisami prawa.